Fire Disaster Simulator

Plan d'itération

Version <1.0>

2012-02-28

Marc Plano-Lesay

Historique des modifications du document

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Auteur** |
| 2012-02-28 | 1.0 | Création du document | Marc Plano-Lesay |

Table des matières

1. Introduction 4

1.1 Objectif du document 4

1.2 Références 4

2. Plan 5

2.1 Discipline de l’itération 5

2.2 Planning 5

2.3 Produits de l’itération 5

3. Ressources 6

3.1 Ressources humaines 6

3.2 Ressources matérielles et logicielles 6

Plan d'itération

# Introduction

## Objectif du document

Ce document a pour but de détailler la première itération de la phase de construction du projet Fire Disaster Simulator.

## Références

* Modèle des cas d’utilisation
* Prototype IHM
* Prototype

# Plan

## Discipline de l’itération

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Date de début | Date de fin |
| Gestion de projet (GP) | 28/02/2012 | 16/03/2012 |
| Développement (D) | 28/02/2012 | 16/03/2012 |

## Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe d’activité | Début | Fin | Participants |
| D : Réaliser/lancer la simulation | 28/02/2012 | 16/03/2012 | Adrien Vetillart |
| D : Créer un type de robot | 28/02/2012 | 08/03/2012 | Jean-Christophe Ricard |
| D : Modifier un type de robot | 08/03/2012 | 16/03/2012 | Jean-Christophe Ricard |
| D : Supprimer un type de robot | 08/03/2012 | 16/03/2012 | Jean-Christophe Ricard |
| D : Nettoyage du code du prototype | 28/02/2012 | 28/02/2012 | Nicolas Buffon |
| D : Look & feel | 28/02/2012 | 28/02/2012 | Nicolas Buffon |
| D : Positionner incendie | 08/03/2012 | 15/03/2012 | Nicolas Buffon |
| D : Positionner robot | 15/03/2012 | 16/03/2012 | Nicolas Buffon |
| D : Charger une carte | 28/02/2012 | 16/03/2012 | Marc Plano-Lesay |
| D : Tests unitaires | 28/02/2012 | 16/03/2012 | Marc Plano-Lesay |
| GP : Gérer l’itération | 05/01/2012 | 22/01/2012 | Marc Plano-Lesay |

## Produits de l’itération

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit | Responsable | Création | Modification |
| Plan d’itération | Marc Plano-Lesay | X |  |
| Bilan d’itération | Marc Plano-Lesay | X |  |
| Prototype | Jean-Christophe Ricard |  | X |

# Ressources

## Ressources humaines

|  |  |
| --- | --- |
| Rôle | Membres |
| Chef de projet | Marc Plano-Lesay |
| Intégrateur | Jean-Christophe Ricard |
| Responsable qualité / Doc | Adrien Vetillart |
| Développeur | Marc Plano-Lesay  Nicolas Buffon Jean-Christophe Ricard Adrien Vetillart |

## Ressources matérielles et logicielles

* 4 ordinateurs
* IBM Rationnal Software Architect
* Git
* Suite Microsoft Office